# WS04: Problem Identification & Scope

Mata Kuliah: Konsep Sistem Informasi (KSI)
Kerangka Kerja: Project-Based Learning (PBL) Level 1
Fase Learning Spine: Fase 2 — Frame (Problem Discovery & Scope)
Minggu / Alokasi Waktu: Minggu 2 / 14 Jam Belajar
Sub-CPMK / SFIA: S-01.1 (Introduce - Problem Framing) | SFIA BUSA L1 (Business Analysis), IRMG L1
Penanggung Jawab Fase: Phase Lead 2 (Frame — Mahasiswa B)
Keterkaitan Deliverable: Sumber Utama Penyusunan Deliverable D1 (Problem Brief - TPL-01)

## 1. Identifikasi Tim & Objek Proyek

| Elemen Informasi | Rincian Identitas Kelompok & Mitra |
| --- | --- |
| Nama Kelompok / Kelas | Valencia / Sistem Informasi B |
| Phase Lead 2 (Frame - M2) | Qoni’atun Nafiesah - 2615016090 |
| Nama UMKM Mitra Lapangan | Laundry Barra |
| Pemilik / Kontak Mitra | Bu Sulis |

## 2. Matriks Problem Framing & Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

Gunakan temuan kuantitatif dari WS03 untuk memisahkan antara Gejala Permukaan (Symptoms) dan Akar Masalah Utama (Root Cause) operasional bisnis mitra:

| No | Kategori Observasi | Gejala Permukaan (Symptoms) | Akar Masalah Operasional (Root Cause) | Bukti Kuantitatif (Baseline Data) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proses Transaksi Kasir | Secara transaksi tidak ada masalah, sudah bisa pakai qris, transfer maupun cash. Tetapi masih dicatat manual di buku nota. | Pencatatan masih manual di buku nota, sehingga berisiko hilang dan lama. | Rata-rata waktu transaksi = 3-5 menit/orang (tergantung jumlah yang dicuci) |
| 2 | Pengelolaan Stok Barang | Mitra tidak stok barang masuk. Jika habis, beli secukupnya. | Pengurangan stok tidak dicatat saat transaksi (As-Is), dan tidak rekap. | Tidak ada selisih, karena memang tak ada rekap tertulis. |
| 3 | Rekapitulasi Keuangan | Pemilik usaha sering tidak balance | Sering terjadi tidak balance karena rekap kadang dilakukan dan terkadang tidak. | Durasi rekap harian = 60–90 menit/malam. |

## 3. Perumusan Problem Statement Kontekstual

Berdasarkan analisis di atas, rumuskan Problem Statement utama dalam 1–2 paragraf terstruktur.
Petunjuk: Hindari mendefinisikan masalah sebagai "Mitra belum memiliki aplikasi Python/komputer". Definisikan dari hambatan bisnis nyata mitra!

Rumusan Problem Statement Kelompok:
"Pencatatan mitra dilakukan secara manual dengan menggunakan buku nota. Kemudian rekap arus keuangan juga masih manual dan sering tidak balance. Sehingga berisiko hilang, atau rekap tidak sesuai dengan kenyataan. Terkadang nota terselip sehingga mengganggu dalam proses rekap. Mitra juga minta diajari cara menggunakan sistem agar rekap dapat dilakukan dengan lebih praktis."

## 4. Menetapkan Batasan Sistem (System Boundary / Scope Alignment)

Untuk mencegah terjadinya pembengkakan fitur (Scope Creep) yang membahayakan penyelesaian proyek dalam 1 semester, tentukan secara tegas apa yang Masuk Cakupan (In-Scope) dan apa yang Di Luar Cakupan (Out-of-Scope):

 ┌───────────────────────────────────────────┐

│                    SYSTEM BOUNDARY (BATASAN SISTEM)                       │

│                                                                                                                  │

│   [ IN-SCOPE: Fitur yang Akan Dibangun ]                            		  │

│   1. Pencatatan transaksi kasir          				  │

│   2. Cetak nota secara digital, dan antrean untuk menentukan nomor

│       rak.

│   3. Pencetakan ringkasan rekapitulasi harian, mingguan ataupun

│       bulanan untuk pemilik.

│                                                                                                                │

│─────────────────────────────────────────── │

│                                                                        │

│   [ OUT-OF-SCOPE: Di Luar Cakupan Proyek ]                             │

│   1. Integrasi gateway pembayaran e-wallet / QRIS otomatis.            │

│   2. Fitur penggajian pegawai│

│   3. Pemesanan stok otomatis ke supplier luar.                         │   └────────────────────────────────────────────┘

### Tabel Penegasan Cakupan Proyek (Scope Alignment Table)

| No | Modul / Fitur Sistem | Status Cakupan (In-Scope / Out-of-Scope) | Alasan Pertimbangan Kelayakan (O'Brien) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Input Transaksi & Kalkulasi Total | IN-SCOPE | Kelayakan Operasional: Sangat dibutuhkan kasir untuk mempercepat transaksi. Dan membantu rekapitulasi. |
| 2 | Update Stok Otomatis | IN-SCOPE | Kelayakan Teknis: Dapat diimplementasikan dengan logika struktur data Python. |
| 3 | Laporan Rekap Harian (Laba/Rugi) | IN-SCOPE | Kelayakan Ekonomi: Memberikan nilai Value of Information bagi pemilik usaha dan mengurangi risiko rugi atau tidak balance. |
| 4 | Pembayaran Online / Payment Gateway | OUT-OF-SCOPE | Keterbatasan waktu 1 semester & kompleksitas API luar di PBL Level. Waktu tidak memungkinkan untuk build karena terlalu kompleks. |
| 5 | Multi-Branch / Banyak Cabang | OUT-OF-SCOPE | Mitra saat ini hanya memiliki 1 lokasi usaha operasional. |

## 5. Target Metrik Keberhasilan Solusi (To-Be Targets)

Tentukan target kuantitatif perbaikan yang ingin dicapai melalui solusi sistem informasi To-Be:

| Indikator Kinerja | Kondisi As-Is (Baseline) | Target To-Be (Expected) | Estimasi Persentase Peningkatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu Pelayanan Transaksi Kasir | 3-5 menit / pelanggan | 1-2 menit / pelanggan | Peningkatan efisiensi 60-65% |
| Durasi Rekapitulasi Harian | 60–90 menit / malam | < 15 menit / malam | Penghematan waktu 83.3% |
| Akurasi Pencatatan Stok | Tidak dicatat | Akurasi > 98% | Penurunan tingkat kesalahan selisih stok dan terrekap baik |

## 6. Refleksi & Lembar Pengesahan Phase Lead

### A. Pertanyaan Refleksi Tim

- Bagaimana tim memastikan bahwa batasan proyek yang ditetapkan realistis untuk diselesaikan dalam 16 minggu?

  - Jawab: Membuat fitur yang paling diperlukan terlebih dahulu sehingga efisien, lalu di lanjut dengan fitur fitur kebutuhan lainnya.

- Apakah pemilik usaha mitra telah menyetujui batasan sistem yang diusulkan oleh kelompok?

  - Jawab: -

### B. Tanda Tangan Pengesahan Phase Lead 2

Disusun oleh Phase Lead 2 (Frame): [Qoni’atun Nafiesah — 2615016090 ]

Tanggal Penyusunan: [ 16 Oktober 2026 ]

Tanda Tangan Phase Lead 2: ____________________

Diverifikasi oleh Dosen Pengampu / Coach:

Tanggal: [ Tanggal ] | Status Checkpoint: [ APPROVED / REVISION NEEDED ]

Catatan Dosen: __________________________________________________

